# 第3份 风险管理报告

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险名称 | 缺乏对技术实现的知识 | 风险识别人 | 林渭彬 |
| 风险编号 | 003 | 风险识别日期 | 200308 |
| 风险描述 | 我们要做的推荐系统，对于整个工作流大家也比较清楚，分布式爬虫，数据库，前端这些大家都有学过，不是很大的问题，也对于推荐系统本身却并没有很深的了解。 | | |
| 风险严重性 | 3 | 风险系数 | 12 |
| 风险可能性 | 3 | 风险处理人 | 林渭彬 |
| 风险减缓措施 | 具体项目已经分好工，我们组成员我相信也是有能力的。只要肯学肯做，在做项目的过程也会把东西学好，所以我做的便是给大家每日花时间在各自的工作上的安排 | | |
| 跟踪记录 | （1）2020/03/08全体人员进行微信会议  （2）记录当前风险状态（正在处理） | | |